项目报价系统功能及流程研讨

会议总结

时间：2026年8月15日（周六）
主题：报价系统全流程功能、规则及后续开发规划研讨

一、报价核心业务规则

灵活应急机制：急单场景下支持先修改报价后消息确认、再补录流程；口头沟通确认同样有效

强制系统录入：所有报价单必须进入系统，报价单与合同强关联，未录入则合同流程无法推进

功能清单与报价耦合：功能清单不单独设置，依附于报价单；报价确认后方可进入合同环节

已盖章报价单修改：必须先作废原单才能生成新单，作废后的报价单不再被合同引用

二、核心功能模块

功能列表工作台

全在线创建，支持自定义端（如"中控端""iPad端"）及其名称

一级模块和子功能均可增删改，删除操作按是否有内容区分是否需要二次确认

配备快速定位菜单，适配100~200项功能的复杂项目场景

工时评估与统计

提交工时评估后功能清单变为只读，流程流转至审批人处

已提交支持撤回，但下一步启动后不可撤回（状态机规则）

合并工时后解除合并时数值保留继承；合并时自动求和展示

待优化：全部填完工时后的合并寄存逻辑

工时统计与岗位配置

自动多维统计：按岗位占比、分模块、分端统计，展示总人天构成

支持自定义岗位名称（当前需先选列表项后再输入，待优化）、新增/删除岗位

核定工期为必填，技术方案为选填

报价配置

进入报价环节后功能与工时数据变为只读，仅销售或有权限人员可操作

支持人工成本计算（岗位单价可调）、销售自定义项（如培训费）、出差费用多地点核算、驻场费用配置（对外报价项，不计入成本）

三、审批与签章

罗总、闵总拥有审批权限，可同意或驳回；审批通过后状态变更为"待盖章"

电子签章：对接第三方系统约1天/5000~6000元，也支持直接插入电子章图片到PDF的简化方案

支持下载PDF报价单、线下盖章、上传客户模板

四、权限与系统流转

线索报价信息仅销售归属人可见；项目管理模块是否开放报价查看权尚待确定

系统提供两种流转模式：数据流转（默认）和文件流转（适合多条业务线、多子系统的复杂项目），用户可自主选择入口

暂不考虑增加分行业页面等多页面切换功能，避免系统过重

五、开发优先级与后续计划

近期重点

下周迭代修改成本模块

完善销售域全流程：线索管理 → 报价 → 合同 → 回款 → 项目回款

报价系统功能本身暂不优先开发（当前新项目少、需求不急）

待补充功能

附件上传入口（支持非在线生成的报价文件上传）

文件流转/数据流转模式选择入口

测试安排（三步走）

第一步：跑通基础流程

第二步：用真实 / Demo 项目走完整链路

第三步：用近 2~3 个历史项目推演验证

六、关键待办摘要

| 事项 | 优先级/排期 |
| --- | --- |
| 迭代修改成本模块 | 下周 |
| 完善销售域全流程功能 | 优先 |
| 添加流转模式选择入口 | — |
| 新增附件上传入口 | — |
| 优化合并工时寄存状态逻辑 | 待处理 |
| 优化自定义岗位名称输入方式 | 待处理 |
| 盘点销售环节现存欠缺 | — |

整体来看，系统主体功能已基本就绪，当前阶段的工作重心正从「功能建设」转向「销售域全流程贯通」和「真实业务场景验证」，同时识别了一批体验优化点和下一阶段的补充功能。