会议纪要

一、业务流程与成本核算相关讨论

会议时间：2026年8月4日 15:03

会议时长：约1小时46分钟

参会人员：杨培豪、陈孟春、闵总、王总、贾慧媛、王程

核心结论：成本核算调整为当前最高优先级，以重庆、郑州两个项目先行试点；需求未确认前继续原开发计划，需求确认后优先完成可手工录入、可追溯、可导出的成本核算闭环。

二、会议决议与业务规则

2.1 报价流程与报价单

当前阶段继续采用“功能清单/技术评估文件提供工作量，销售在系统中完成报价测算”的方式；暂不把功能清单工作量评估全部搬到线上，后续再优化。

报价附件应在上传位置直接展示，不再默认收起；支持多文件、预览、下载、删除后重新上传，按钮文案区分“上传”和“重新上传”。

报价记录按时间倒序展示，最新报价置顶。审批流程为当前报价的全局流程，固定展示在顶部，不嵌入某一条历史报价卡片。

审批进度采用横向节点展示：未到节点为灰色，当前/已完成节点高亮；提交审批时应明确显示各节点及审批人，并预留消息提醒能力。

系统需依据公司主体的报价模板自动生成带章报价单，嵌入功能清单与最终报价；支持预览、返回修改、重新生成和提交审批。

最终报价可在内部成本基础上按比例或固定金额上浮；常用上浮规则由后台维护。内部成本与客户报价必须分开保存、分开展示。

2.2 合同生成、版本与审批

回款计划支持固定模板与手工新增。模板保存期数、回款比例、回款条件；金额根据合同总额自动计算。手工方案可另存为模板，后台也可维护模板。

回款计划必须支持编辑、删除；比例合计必须为100%，金额合计必须等于合同金额，回款条件等必填项不得为空。工作日/自然日应保持默认一致，同时允许按特殊合同调整。

初始合同可在线编辑；进入律师或外部修订阶段后，以本地Word文件上传形成新版本。版本号自动递增，记录上传人、时间及修改说明。

仅查看且没有修改时不生成新版本；提交新版本必须填写条款修改说明，并标明由我方或对方提出。

法大大电子签章暂缓接入，保留后续接口。当前先采用下载、打印、盖章、扫描、上传的线下签署方式。

2.3 回款、发票与财务协同

合同、回款、发票作为一体化工作流展示；回款计划可拆分，并记录已回款/未回款状态及付款凭证。

开票由业务端发起申请，状态进入“开票审批中”；财务端设置开票管理入口，自动带入合同和开票信息。

财务完成开票并上传发票后，项目/合同侧自动展示并允许下载；同时需支持冲红等后续操作及状态记录。

财务页面与导出模板需满足合同、回款、开票、项目成本的汇总核对需求。

2.4 演示、资料与线索权限

演示上传字段由“演示类型”调整为“演示名称”，以适配用户端、商户端、司机端等不同命名场景。

演示链接应可直接点击打开；演示域名统一使用中科Demo相关域名。当前文件可分别上传，压缩包自动解析后续再优化。

资料管理除支持手工上传外，还需自动沉淀系统生成的报价、合同等文件；资料名称必须准确区分。

资料与项目访问按归属及角色控制：归属销售、项目成员及管理角色按权限查看，销售之间默认不能查看他人合同。

线索菜单保留“全部线索、公海线索、我的线索”；“已分配线索”合并到“我的线索”，录入/协助关系优先通过筛选体现。已成交线索因详情结构不同，仍需保留独立业务入口或对应视图。

2.5 项目团队、日报与工时

项目团队配置由报价中的岗位和人数自动生成，再由负责人分派具体成员；分派后成员账号关联项目并获得相应访问权限。

成员可同时参与多个项目，日报按项目分别填报工时；同一天工时需要能够完整归集，为项目人工成本提供依据。

考勤与工资联动列为后续增强。第一阶段先保障日报工时、历史工时和员工成本能够录入并支撑80%—90%以上的核算准确度。

三、成本核算专项需求

优先级：成本核算为当前最高优先级。重庆、郑州项目先行试点，目标是尽快录入历史与当前数据，形成可追溯的项目利润核算结果。

3.1 核算口径

预计成本：取报价系统中的内部岗位成本与评估人天，不使用对客户的上浮报价。岗位成本需细分到前端、后端、UI、产品、测试等角色。

实际消耗：日报工时 × 员工标准时薪，加上差旅、交通、住宿、补贴、推广、商务及其他项目开支。

员工成本：员工管理维护标准时薪或固定成本，一次维护后自动计算；无需每天维护。历史期间可按月录入每人总工时。

历史工时：结合考勤、出差区间、加班/调休等资料，按人员、月份录入总工时；重庆团队原则上按固定项目归集，零散协助另行记录。

项目利润：合同金额减去预计成本/实际消耗，分别形成预计利润、实际利润及利润率。

3.2 页面与数据结构

页面采用“概览看板 + 分类下钻 + 明细列表”，避免将所有数据纵向堆叠在一个长页面。

看板展示人工成本、差旅成本、推广成本、商务成本及其他成本；点击分类查看角色/小类汇总，再进入逐笔明细。

第一阶段必须支持手工新增历史开支，字段至少包括：项目、费用大类/小类、金额、发生日期、经办人、说明、付款凭证/附件。

审批流暂未完成时先允许手工录入；后续把报销、开票等审批结果自动归集到项目成本。

支持按项目导出成本总表，至少包含项目序号、项目名称、项目编号，并支持日/月/年统计。最终模板以王总确认的财务口径为准。

3.3 成本分类建议

| 一级分类 | 建议小类 | 归集说明 |
| --- | --- | --- |
| 人工成本 | 正常工时、加班工时、工资、补贴 | 按人员工时归集到项目；管理人员成本分摊规则待确认 |
| 差旅成本 | 交通、高速、油费、住宿、出差补贴 | 按具体项目归集，并可区分开发、售前、销售等岗位属性 |
| 商务成本 | 商务宴请、客户接待、谈判相关支出 | 能明确项目的直接归集；无法明确的进入待分摊池 |
| 推广成本 | 百度、抖音、小红书、视频号等投流 | 先按月、按平台录入，再确定成交项目或线索来源的分摊公式 |
| 软件与服务 | 服务器、云服务、Token、第三方软件 | 优先归集到具体项目；无法明确时纳入综合运营成本 |
| 综合成本 | 房租、电脑折旧/租赁、人资、财务等管理成本 | 先形成总额，分摊到人或项目的规则后续确认 |

3.4 当前未定事项

推广费/投流费如何跨月份、跨线索、跨成交项目分摊，会议未形成最终公式；先完整录入月度与平台数据，再基于数据讨论。

房租、电脑折旧、综合办公与管理成本是按人头、工位、工时还是项目比例分摊，需后续专项确认。

管理人员及同时服务多个业务板块人员的人工成本如何拆分，第一阶段可先按实际执行工时归集。

工资数据的精确度、敏感权限及与财务/人事系统的衔接方式需另行确认；当前以满足项目成本估算为目标。

四、行动项与责任分工

| 序号 | 行动项 | 责任人/部门 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整理本次会议纪要，逐条列出并在群内确认。 | 陈孟春 | 2026-08-04下班前 |
| 2 | 输出成本核算需求与页面原型，覆盖手工录入、分类看板、明细及导出。 | 陈孟春/产品开发团队 | 2026-08-05下班前复审 |
| 3 | 需求确认前继续原开发计划；确认后将成本核算提升为最高优先级。 | 产品开发团队 | 立即执行 |
| 4 | 整理重庆、郑州项目历史人工、工时、补贴、差旅及付款凭证数据。 | 人力资源部及相关负责人 | 功能可用后录入 |
| 5 | 提供差旅费用数据，并确认项目成本导出表字段口径。 | 王总 | 需求评审前 |
| 6 | 整理推广成本，按月份与百度/抖音/小红书/视频号等平台提供数据。 | 何文涛/推广团队 | 成本试点录入阶段 |
| 7 | 整理商务/销售相关成本数据。 | 相关业务负责人/财务 | 成本试点录入阶段 |
| 8 | 获取现有报价单模板与功能清单样例，研究自动生成报价单。 | 陈孟春/产品开发团队 | 报价功能迭代 |
| 9 | 持续召开产品与开发同步会；在公司现场沟通，不在时远程沟通，并形成会议纪要。 | 陈孟春及开发负责人 | 每日约1小时 |
| 10 | 法大大电子签暂缓开发，保留后续对接入口。 | 产品开发团队 | 后续排期 |

五、开发优先级建议

P0  成本核算需求确认与重庆/郑州试点：手工录入、分类看板、明细、附件与导出。

P1  报价闭环：内部成本、上浮规则、自动生成报价单、预览与审批。

P1  合同闭环：回款模板、版本管理、审批流、线下签署归档。

P1  回款与发票：开票申请、财务处理、发票回传与冲红。

P2  项目团队自动配置、日报工时归集及权限完善。

P2  演示域名、资料命名、线索菜单与权限优化。

暂缓  法大大电子签章接入。

六、整理说明

本纪要根据AI转写内容进行业务化归纳，已将说话人1—4分别替换为杨培豪、陈孟春、闵总、王总。原转写存在口语重复、同段多人插话及个别识别偏差，整理时仅合并重复表达，不新增会议中未出现的业务结论。