中科软盈（武汉）科技有限公司

报  价  单

──────────────────────────────────────────────────

| 致 | 某某公司 |
| --- | --- |

日    期：2026年   月   日

项目整体报价

贵司委托我司开发的【文化馆票务系统】项目，经双方沟通确认，我司对该项目进行了全面的需求分析和技术评估。本项目包含用户端（小程序）、窗口售票端、核销验票端、后台管理系统等多个功能模块，涵盖活动管理、在线购票、订单处理、渠道对接、核销统计、财务管理等完整业务流程。

| 项目名称 | 文化馆票务系统 |
| --- | --- |
| 项目工期 | 100个工作日（具体以合同签订为准） |
| 开发人天 | 100人天 |
| 项目总价 | 人民币 12.0 万元整（¥120000.00） |

备注说明：

1. 以上报价为含税价格，包含增值税专用发票。

2. 付款方式：合同签订后预付30%，项目交付前支付60%，验收后支付10%。

3. 项目交付后，首年提供免费维护服务。

4. 如需增加功能点，双方协商另行计费。

公司介绍

中科软盈（武汉）科技有限公司

（企业移动/PC软件定制开发专家）

公司位于武汉光谷高新技术开发区，正式成立于2021年，核心团队自2018年起深耕行业软件与互联网产品，积累了丰富的项目实战经验。我们专注于为企业提供从战略咨询、定制开发、用户推广到联合运营、微信服务的一站式解决方案。

技术实力

公司拥有50余人的纯开发团队，技术栈全面覆盖主流后端、前端、移动端及小程序开发（HTML5、Java、.NET、Go、Python、PHP、iOS、Android）等主流领域，持有大量软件著作权，并严格遵循QA管理标准，确保产品高可靠、高稳定。

团队经验

核心成员均具备十年以上技术研发与项目管理经验，曾服务于国内外知名企业。团队秉持“技术为先、合作共赢”的理念，从需求沟通到后期维护全程把控，已完成上百个定制开发项目。

行业覆盖广泛

我们成功为中国石油、东风汽车集团、国家电网、中信戴卡等众多知名企业及机构提供了定制化解决方案，涵盖能源、汽车、电力、制造等多个行业，获得客户一致赞誉。

未来，中科软盈将继续以精湛的技术与专业的服务，成为企业“互联网+”战略的最佳合作伙伴。

详细报价清单

| 端口/平台 | 模块 | 功能 | 人天(天) | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户端（小程序） | 活动浏览 | 活动列表 | 3 | 3600 | 6000 |
|  |  | 活动详情 | 2 | 2400 | - |
|  | 在线购票 | 选票下单 | 3 | 3600 | 8400 |
|  |  | 实名认证 | 2 | 2400 | - |
|  |  | 在线支付 | 2 | 2400 | - |
|  | 订单管理 | 订单列表 | 2 | 2400 | 7200 |
|  |  | 订单详情 | 1 | 1200 | - |
|  |  | 退换票 | 3 | 3600 | - |
|  | 电子票 | 电子票生成与展示 | 2 | 2400 | 2400 |
|  | 消息通知 | 微信模板消息 | 3 | 3600 | 3600 |
| 窗口售票端 | 窗口售票 | 人工售票 | 2 | 2400 | 7200 |
|  |  | 打印出票 | 1 | 1200 | - |
|  |  | 现场临时购票 | 2 | 2400 | - |
|  |  | 窗口退款 | 1 | 1200 | - |
| 核销验票端 | 闸机核销 | 闸机设备对接 | 5 | 6000 | 9600 |
|  |  | 闸机异常处理 | 3 | 3600 | - |
|  | 手持终端核销 | 手持验票APP | 3 | 3600 | 7200 |
|  |  | 核销记录 | 1 | 1200 | - |
|  |  | 手持端异常处理 | 2 | 2400 | - |
| 后台管理系统 | 活动管理 | 活动CRUD | 3 | 3600 | 9600 |
|  |  | 场次管理 | 3 | 3600 | - |
|  |  | 票种管理 | 2 | 2400 | - |
|  | 订单管理 | 订单查询与处理 | 3 | 3600 | 8400 |
|  |  | 实名信息管理 | 2 | 2400 | - |
|  |  | 渠道订单汇总 | 2 | 2400 | - |
|  | 渠道对接 | 携程API对接 | 5 | 6000 | 18000 |
|  |  | 美团API对接 | 4 | 4800 | - |
|  |  | 抖音API对接 | 4 | 4800 | - |
|  |  | 其他平台预留扩展 | 1 | 1200 | - |
|  |  | 渠道统一管理 | 1 | 1200 | - |
|  | 核销统计 | 验票数据统计 | 3 | 3600 | 3600 |
|  | 财务管理 | 收款管理 | 3 | 3600 | 10800 |
|  |  | 分账与对账 | 2 | 2400 | - |
|  |  | 日结报表 | 1 | 1200 | - |
|  |  | 月度报表 | 1 | 1200 | - |
|  |  | 财务明细报表 | 2 | 2400 | - |
|  | 电子发票 | 在线开票 | 3 | 3600 | 6000 |
|  |  | 发票管理 | 2 | 2400 | - |
|  | 消息通知 | 微信通知管理 | 2 | 2400 | 6000 |
|  |  | 短信通知管理 | 3 | 3600 | - |
|  | 系统管理 | 用户与权限管理 | 2 | 2400 | 6000 |
|  |  | 系统配置 | 2 | 2400 | - |
|  |  | 数据字典管理 | 1 | 1200 | - |
| 合计 |  |  |  |  | 120000 |

可能涉及的其他费用（自费项目）

| 费用类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 阿里云/腾讯云，2核4G约2000-4000元/年 | 按实际采购 |
| 对象存储OSS | 图片/文件存储，约500-1500元/年 | 按实际采购 |
| 短信费用 | 0.03-0.05元/条，按量计费 | 按实际采购 |
| 微信认证 | 微信小程序认证300元/年 | 按实际采购 |
| 微信支付 | 费率0.6%，按交易额收取 | 微信收取 |
| 电子发票平台 | 航信/百望等平台开户及服务费 | 按实际采购 |

中科软盈（武汉）科技有限公司

(此处加盖公章)

| 授权代表： | ________________ | 日 期： | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | ________________ | 地 址： | ________________ |